CRONOGRAMA DE ENTREGAS — CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Plano de Implantação e Entregas (CD Nuvem & 5 Lojas)

📋 Resumo do Projeto e Topologia:
O sistema centraliza toda a inteligência de cadastros (produtos, tamanhos, cores, fornecedores) e compras de mercadorias no Centro de Distribuição em Nuvem. O CD realiza o abastecimento contínuo para as 5 filiais: Douradina, Rio Brilhante, Itaporã, Nova Alvorada do Sul e Maracaju.
As saídas ocorrem por Romaneios de Envio com montagem ágil de caixas, onde o sistema separa automaticamente as peças fiscais para emissão da NF-e de transporte e gera a guia de conferência de carga.

| Etapa do Sistema | Benefício / O que Entrega | Previsão Entrega | Situação Atual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadastros Mestres & Usabilidade | Cadastro centralizado de roupas, tamanhos, cores, fornecedores e melhorias de agilidade no CD. | 20/08/2026 | 🟢 Pronto / Em Ajustes |
| 2. Envio de Dados CD ➔ 5 Filiais | Comunicação automática dos produtos para as 5 lojas e retorno de vendas sem perda de saldo. | 21/08/2026 | 🔴 Em Ajuste Imediato |
| 3. Entrada por XML & Custos | Importação da nota fiscal do fornecedor, formação de preços, rateio de fretes e contas a pagar. | 26/08/2026 | 🟡 Em Validação |
| 4. Romaneios Livres & Expedição | Montagem ágil de remessas com matriz de tamanhos, bipagem de código de barras e baixa do CD. | 31/08/2026 | 🟢 Implementado |
| 5. NF-e Transferência & Recepção | Emissão automática de NF-e Mod 55 para itens fiscais e conferência física na chegada da loja. | 05/09/2026 | 🔵 Próxima Fase |
| 6. Painel 360° & Go-Live Final | Dashboard de vendas unificado das 5 lojas, sugestão de reposição e liberação total do sistema. | 10/09/2026 | ⚪ Entrega Final |

Data Limite de Conclusão e Entrada em Produção: 10 de Setembro de 2026.